WARDRO

Product Requirements Document

Version 1.1  |  يونيو 2026  |  ورقلة، الجزائر

✅ Wardro is LIVE: hawwadmowissa-art.github.io/wardro-alpha-0.95

North Star

"كيف نجعل أول 5 أصحاب محلات يقولون: نعم، سأدفع"

Core Identity

Wardro هو مستشار أناقة ومساعد مبيعات — ليس متجراً، ليس منصة، ليس شبكة اجتماعية.

⚠️ Current Risk: Building features before validating demand with real stores.

# 1. Product Overview

## 1.1 المشكلة

من جهة الزبون:

- يدخل محل ملابس ولا يعرف ما يناسب بنيته وطوله وميزانيته

- يتردد طويلاً ثم يخرج بدون شراء رغم رغبته

- لا يعرف كيف ينسق القطع مع بعضها بذكاء

- 80% من الملابس تُنسى بعد ارتدائها مرة واحدة

من جهة البائع:

- قطع مكدسة لا تُباع رغم جودتها

- لا يعرف لماذا يهرب الزبون

- لا يملك أي أداة رقمية للتحليل

## 1.2 الجمهور المستهدف

| الأولوية | الفئة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| أولاً | البائعون | بائعو الملابس الرجالية في ورقلة والجنوب الجزائري |
| ثانياً | الزبائن | الشباب 18-35 سنة — زبائن المحلات |
| مستقبلاً | التوسع | عموم الجزائر ثم المغرب العربي |

# 2. Retention Strategy — لماذا يعود المستخدم غداً؟

السؤال الجوهري: عندما يغلق المستخدم التطبيق اليوم، ما السبب الذي سيدفعه لفتحه مرة أخرى غداً؟

الوضع الحالي: لا يوجد سبب قوي للعودة بعد. التطبيق يقدم تنسيقات ثم يغلق — لا شيء يربط المستخدم.

## 2.1 Retention Features — مرتبة بالأولوية

| الميزة | لماذا تجذب للعودة | المرحلة |
| --- | --- | --- |
| Saved Outfits | تنسيقاتك المحفوظة في مكان واحد | Phase 3 |
| Favorites | قطع أعجبتك — ترجع لتشتريها | Phase 3 |
| Outfit History | سجل كل تنسيقاتك السابقة | Phase 3 |
| Style Passport Lite | هويتك البصرية تتطور مع الوقت | Phase 3 |
| New Inventory Alerts | وصلت قطع جديدة تناسب ذوقك | Phase 4 |

ملاحظة مهمة: كل هذه الميزات تحتاج Supabase أولاً — لأن البيانات تضيع عند إغلاق المتصفح بدونه.

# 3. Decision Framework — إطار القرار

كل ميزة يجب أن تجيب على هذه الأسئلة الثلاثة:

| السؤال | الوصف | إذا كانت الإجابة لا |
| --- | --- | --- |
| كيف تساعد الزبون؟ | هل تحل مشكلة حقيقية يواجهها يومياً؟ | ارفض الميزة |
| كيف تساعد البائع؟ | هل تزيد مبيعاته أو تحرك مخزونه؟ | ارفض الميزة |
| كيف تساعد Wardro على النمو؟ | هل تجلب مستخدمين جدد أو تحسن الاحتفاظ؟ | ارفض الميزة |

إذا لم تحسن الميزة واحداً على الأقل من هذه الثلاثة — ارفضها فوراً.

# 4. Why Users Pay — لماذا يدفع البائع؟

| السبب | الوصف | القوة |
| --- | --- | --- |
| زبائن إضافيون | "دخل لي 5 زبائن هذا الأسبوع بسبب Wardro" | ★★★ الأقوى |
| مبيعات أعلى | "الزبون اشترى طقماً كاملاً بدل قطعة واحدة" | ★★★ قوية جداً |
| مخزون يتحرك | "بعت قطعاً كانت راقدة منذ أشهر" | ★★☆ فعّالة |

"لأن Wardro يساعدك على بيع أكثر — وليس لأنه يملك ذكاءً اصطناعياً."

# 5. User Journey — رحلة البائع

| المرحلة | الاسم | ما يحدث | الهدف |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | الفضول | يرى فيديو أو يسمع من صديق عن Wardro | إثارة الاهتمام |
| 2 | التجربة | يجرب النسخة المجانية — يرفع 10-20 قطعة | تجربة حقيقية بدون عوائق |
| 3 | الاكتشاف | يرى التنسيقات وعرض المنتجات | إثبات القيمة |
| 4 | الاعتماد | يبدأ باستخدامه يومياً — نقطة التحول | الربط العاطفي والعملي |
| 5 | الدفع | "لا أريد أن أخسر هذه الخدمة" | التحويل للمدفوع |

الدفع يأتي بعد الاعتماد — وليس بعد التسجيل.

# 6. Features — الميزات

## 6.1 ما نبنيه ✅

| الميزة | الوصف | لمن | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| اقتراح تنسيقات | AI يبني 4 تنسيقات من مخزون المتجر | الزبون | ✅ مكتملة |
| Product Sheet | ضغط على قطعة → شاشة كاملة + تنسيقين | الزبون | ✅ مكتملة |
| Dead Stock AI | تحليل القطع المكدسة + 3 استراتيجيات | البائع | ✅ مكتملة |
| Market AI | توصيات الشراء القادم + الفجوات | البائع | ✅ مكتملة |
| Browse Screen | تصفح إدماني للتنسيقات | الزبون | ✅ مكتملة |
| مستشار الستايل | محادثة مع AI حول التنسيقات | الزبون | ✅ مكتملة |
| فلترة الميزانية | عرض تنسيقات ضمن ميزانية الزبون | الزبون | ✅ مكتملة |
| API Key آمن | المستخدم يدخل مفتاحه — يُحفظ في localStorage | البائع | ⏳ قيد التطوير |
| تسجيل الدخول | حساب دائم للبائع عبر Supabase | البائع | ⏳ مرحلة 2 |
| قاعدة البيانات | حفظ المخزون بشكل دائم | البائع | ⏳ مرحلة 2 |

## 6.2 ما نرفضه عمداً ❌

| الميزة المرفوضة | السبب |
| --- | --- |
| غرف القياس (AR) | تعقيد لا يحل المشكلة الأساسية الآن |
| توليد صور AI | مكلف وغير ضروري في المرحلة الأولى |
| متجر إلكتروني | خارج نطاق التعريف: Wardro ليس متجراً |
| نظام دفع إلكتروني | يحتاج ترخيص وبنية تحتية معقدة |
| دردشة اجتماعية | يغير طبيعة التطبيق كلياً |
| Camera Scan | مؤجل — مرحلة متقدمة |
| React / Next.js | لا تغيير للـ Stack قبل Beta |

# 7. Revenue Model — نموذج الإيرادات

| الباقة | السعر الشهري | ما تتضمنه | القيد |
| --- | --- | --- | --- |
| مجاني | 0 دج | تجربة كاملة للاكتشاف | حتى 20 قطعة |
| أساسي | 1,500 دج | مخزون غير محدود + ميزات أساسية | بدون Dead Stock & Market AI |
| احترافي | 3,000 دج | كل شيء + Dead Stock AI + Market AI | — |
| متجر كبير | 6,000 دج | متعدد المستخدمين + دعم مباشر | — |

## 7.1 Break-even

| الهدف | البائعين المطلوبين (عند 1500 دج) |
| --- | --- |
| تغطية التكاليف (~7,000 دج) | 5 بائعين |
| تغطية الحد الأعلى (~15,000 دج) | 10 بائعين |
| أول ربح حقيقي (~30,000 دج) | 20 بائعاً |

لا تحتاج 500 متجر. تحتاج 5 إلى 10 متاجر مقتنعة فعلاً بالفكرة.

# 8. Roadmap — خارطة الطريق

| المرحلة | المهام | الهدف | الموعد |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — Deploy ✅ | GitHub Pages مفعّل رابط حي على الإنترنت | التطبيق قابل للعرض | يونيو 2026 |
| 1.5 — API Key | شاشة إدخال API Key حفظ في localStorage | AI يعمل بشكل آمن | يونيو 2026 |
| 2 — Database | Supabase + تسجيل دخول حفظ المخزون | بيانات حقيقية | يونيو 2026 |
| 3 — UI/UX | تحسين الواجهة Retention Features PWA | تجربة ناضجة | يوليو 2026 |
| 4 — Launch | أول محل حقيقي أول اشتراك مدفوع | Break-even | 5 يوليو 2026 |
| 5 — Scale | 5-10 محلات Featured Store | ربح فعلي | أغسطس 2026 |

# 9. Tech Stack

| الطبقة | الحالي | المخطط |
| --- | --- | --- |
| Frontend | HTML + CSS + Vanilla JavaScript | نفس الـ Stack — لا تغيير |
| AI Engine | Anthropic Claude API | نفس — مع API Key آمن |
| Hosting | GitHub Pages ✅ | نفس أو Vercel لاحقاً |
| Database | لا يوجد | Supabase (Phase 2) |
| Auth | لا يوجد | Supabase Auth (Phase 2) |
| Format | ملف HTML واحد | PWA (Phase 3) |

WARDRO PRD v1.1

بوجمعة  |  ورقلة، الجزائر  |  يونيو 2026

"Simple UI. Complex Algorithm. Zero Compromise."